สรุปความคืบหน้างาน — ระบบ OBS (Outsource Billing System)

วันที่ 17 สิงหาคม 2569

| เลข | หัวข้อ | รายละเอียด | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แก้บั๊กการอ่านไฟล์ Timesheet | แก้ชื่อพนักงานอ่านผิด — ดึงจากชั้นข้อความจริงในไฟล์แทนการเดาของโมเดล | Done |  |
| 2 | แก้บั๊กการอ่านไฟล์ Timesheet | แก้เดือน/ปีอ่านผิด (เช่นอ่านปี 2020 แทน 2026) | Done |  |
| 3 | แก้บั๊กการอ่านไฟล์ Timesheet | แก้ชื่อผู้อนุมัติฝั่งลูกค้าอ่านผิดเป็นคำว่า "Employee" | Done |  |
| 4 | แก้บั๊กการอ่านไฟล์ Timesheet | แก้ตารางเวลาเข้า-ออกรายวันที่โมเดลเดาซ้ำทั้งเดือนแทนอ่านทีละวันจริง | Done |  |
| 5 | แก้บั๊กการอ่านไฟล์ Timesheet | แก้ระบบคืนค่า "null" ปลอมแทนค่าว่างจริง ที่เคยทำให้ทั้งเอกสารพัง | Done |  |
| 6 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | ย้ายจุดเทียบข้อมูลกับ HRDD มาไว้ก่อนบันทึก Timesheet | Done |  |
| 7 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | ทำปฏิทินหน้า "ตรวจ Manday" ใหม่ทั้งหมด + สรุปยอดประจำเดือนครบทุกสถานะ | Done |  |
| 8 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | เพิ่มระบบเพิ่ม/แก้ไข/ลบพนักงานจากหน้าเว็บโดยตรง | Done |  |
| 9 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | ปรับสไตล์ปุ่ม/ป้ายในหน้าข้อมูลหลักที่ไม่เคยมีการออกแบบมาก่อน | Done |  |
| 10 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | ปรับไอคอนเมนูข้างและแถบด้านบนทั้งระบบ | Done |  |
| 11 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | กรองการแจ้งเตือนให้เหลือเฉพาะเรื่องงานจริง ตัดข้อความหลังบ้านออก | Done |  |
| 12 | ปรับปรุงหน้าจอใช้งาน (UI/UX) | ปรับธีมสี พื้นหลัง และฟอนต์ทั้งระบบ | Done |  |
| 13 | เชื่อมต่อ HRDD | เชื่อมต่อ HRDD เพื่อทดสอบ ฟีเจอร์เปรียบเทียบการลาระหว่างHRDDกับข้อมูลที่ระบบอ่านได้จาก Timesheet | In Process |  |
| 14 | ฟีเจอร์บิล / VAT | เพิ่มฟีเจอร์หัก % ภาษี ณ ที่จ่าย — แสดงทั้งราคาเต็มและราคาหลังหัก % | In Process | Requirement 14/08/2026 |
| 15 | Infrastructure / Deployment | ทำ CI/CD Pipeline (ปัจจุบัน deploy ด้วยมือ) | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 16 | Infrastructure / Deployment | Containerize ระบบด้วย Docker | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 17 | Infrastructure / Deployment | เพิ่มมาตรการ Security | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 18 | Infrastructure / Deployment | ปรับปรุงการทำ Service ให้ดูแล/scale ได้ง่ายขึ้น | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 19 | Authorization & Role | กำหนดสิทธิ์ระดับ Function | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 20 | Authorization & Role | ผูก Role เข้ากับ User | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 21 | Authorization & Role | ตั้งค่า Initial Roles เริ่มต้น (Admin/การเงิน/HR/ผู้บริหาร) | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 22 | Environment Management | แยก Environment Dev | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 23 | Environment Management | แยก Environment UAT | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 24 | Environment Management | วาง Workflow ปล่อยงาน (Branch → UAT sign-off → Production release) | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 25 | Multi-Tenant | ออกแบบ Tenant ID แยกข้อมูลแต่ละบริษัทตั้งแต่ระดับฐานข้อมูล (ต้องทำแต่แรก ไม่งั้นรื้อทีหลังกระทบวงกว้าง) | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 26 | Multi-Tenant | ทำ Data Isolation ต่อ Tenant | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 27 | Multi-Tenant | Auto-initialize Role เริ่มต้นเมื่อสร้างบริษัทใหม่ | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 28 | Webhook & API | กำหนดโครงสร้าง Payload (JSON) มาตรฐาน | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 29 | Webhook & API | ทำ Webhook แจ้งสถานะ Timesheet ข้ามระบบ | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 30 | Webhook & API | ทำ Template Timesheet ที่ Customize ได้ต่อลูกค้า | To Do | Requirement 14/08/2026 |
| 31 | AI / OCR Migration | เปลี่ยนโมเดล AI อ่าน Timesheet จาก google/gemma-4-e4b เป็น ABBYY + เตรียมแผนสำรองรับมือหลัง ABBYY หมด (อายุ/สัญญา/โควตา) | To Do | Requirement 14/08/2026 |